Lundi 4/01 :
Présentation du projet
Lecture et compréhension du langage minCaml
Création des comptes Forge
Création de tests de base

Mardi 5/01 :
Finalisation de l'organisation du projet
Création de tests de base [Julie, Lorrie, Margaux]
Installation et configuration de git [Apollinaire - Thomas]
Compréhension des codes sources

Mercredi 6/01 :
Création d'un tableau de bord (Trello)
FrontEnd : print_newline ok + ajout des multiplications d'entiers [Apollinaire, Margaux, Thomas]
BackEnd : print_newline ok + test unitaire (initiation à JUnit) [Apollinaire, Julie, Lorrie]
Intégration des FrontEnd et BackEnd dans le Main, print_newline ok [Apollinaire, Julie, Lorrie]

Jeudi 7/01 :
Génération de codes ASML dans le cas des floats + fonctions (déclaration en amont) [Margaux]
K-Normalisation en cours [Thomas]
Options du Main [Apollinaire]
Génération de codes ok pour les entiers + tests unitaires [Apollinaire, Julie, Lorrie]

Vendredi 8/01 :